《基于云HIS的直肠癌等人工智能主动型诊疗辅助决策系统》合作研发

项目计划书

陕西健康医疗集团有限公司

2024年8月17日

- 项目背景

- 结合陕西省政府工作报告提到的坚持数字产业化、产业数字化两手抓。突出网络、信息服务、科技创新、信息化应用等重点，加强关键数字技术研究攻关，推动物联网、大数据等数字技术融合应用，建设国家新一代人工智能创新发展试验区的总体要求，陕西健康医疗集团拟合作研发智能诊断决策系统，探索利用人工智能技术进行病例诊断和治疗方案推荐，提高医疗质量和效率，并在陕健医的云HIS上使用，产生可广泛推广的医疗人工智能产品。要求根据国内外先进和权威的肿瘤指南，通过先进算法对报告的各项数据进行分析生成规范的、先进的、针对该患者的治疗方案，帮助基层医生提升诊疗能力。

- 目前市场多见的诊疗辅助决策系统（CDSS）是在HIS界面建立疾病知识库，获取患者诊断后给医生提供该病种的知识库，并不能抓取医生接诊的当前患者的医疗信息，做出对当前患者诊疗决策的建议，对临床帮助不大。我们要求研发的系统是从医生接诊病人开始，帮助医生完善检查，做到不遗漏必须检查。进而从检查结果提取病情的关键因素，依靠人工智能辅助决策，给出针对当前患者的最正规和先进的诊疗方案及用药建议，以及给医生展示该建议的理论依据。该系统区别于传统诊疗辅助决策系统（CDSS），是主动给医生提出针对当前患者诊疗建议和方案的辅助决策系统，所以称为“主动型辅助决策系统（Clinical Decision Active Support System，CDASS）”。	该产品作为陕健医基于云HIS的创新产品，外推出去可以帮助我国部分解决医疗均质化问题。

- 在计划研发的常见病及慢性病中，经与临床医生讨论，应选择我省发病率较高，基层医生诊疗水平较为欠缺，开发难度适中的病种优先实施，最终先选择“直肠癌”为优先实施病种，后期再开展其他病种研究。

- 课题研究方向和路径

### 1、医学文本结构化及标准化技术

目前我国各种检查报告中医学文本仍为主观描述性居多，想要达到自然语言识别，必须先具备医学文本结构化及标准化过程。医学文本的结构化在文本结构形式上分析相对容易，但在语义分析上存在挑战。医学文本的结构化技术，能够将电子病历的自然语言转换为机器能够读取的机器语言，从而帮助机器理解报告，并为自然语言识别、人工智能辅助决策等下游技术提供基础能力。

### 2、自然语言理解技术

- 基于大量的医学领域数据，人工领域专家进行如词法、句法、语义等标注。基于标注数据训练词法、句法、语义分析的统计模型。词法分析采用条件随机场模型，并结合规则文法，即能达到较鲁棒的分词效果，也方便进行快速的效果优化。采用概率上下文无关文法建立统计句法分析模型，并基于动态规划思想设计句法分析算法，并进行分析算法的裁剪策略等效率优化。基于句法结构树进行语义特征提取，根据带语义标注的数据训练语义消歧模型，结合语义解析规则文法，实现用户意图的语义理解。

### 3、医学领域知识图谱构建技术

- 面向医疗应用的领域知识库技术，其主要任务是实现医学领域知识体系的结构化处理，包括知识库的建立、融合、表示、存储和推理功能，以满足系统处理的需要。具体拟采用的技术路线如下：

- （1）知识图谱的信息来源

- 根据每一种疾病的指南、教科书、临床路径和病例等知识，构建患者每一种情况下的决策方案。并与标准化后的患者特征关联，建立跨领域语义数据词典。

- （2）知识图谱的自动完善

- 基于新词发现、语义消歧、文法匹配、聚类等语义理解相关技术，针对新出现的患者数据，自动识别并训练后形成新的决策方案，从而使知识图谱在使用过程中不断优化和完善。

- 4、患者个体化辅助决策技术

- 通过对每个患者的信息挖掘，结合知识图谱，自动生成针对该患者的诊断、治疗方案、医嘱等建议信息。系统显示为小机器人形态，不影响医生正常使用HIS系统，当患者检查报告被分析完成后，小机器人自动发出弹窗，医生点击即可查看。医生不但可以看到针对该患者的病情分析和诊疗方案，还能看到构成诊疗方案的国家指南和临床依据、参考文献，达到快速提高医生水平的功能。

- 研发周期及施工要求

要求项目实际实施开始时间以合同签订为准，须不晚于4个月内提交阶段性成果，不晚于6个月内完成最终成果提交。根据陕健医集团安排进行结题验收，未达到验收标准的，合作研发单位应负责修改。

要求合作研发单位负担该系统与云HIS的对接，以及桌面程序的编写和检测。

- 研发成果和验收

- 研发成果的形式为在陕健医集团云HIS上运行的桌面程序，名称为“CDASS”。另外，须提交电子和纸质版：1）直肠癌知识图谱；2）直肠癌CDASS执行手册；3）云HIS桌面程序施工源代码手册。

- 项目的结题要求为经陕健医组织的评审委员会评审通过。同时提交项目结题经费决算表（盖财务专用章），并经陕健医集团财务审计通过。

- 陕健医组织的专家评审会通过标准：

- 1）与会专家不少于5人，为省内公认的直肠癌领域知名专家；

- 2）评审采用打分制，平均高于80分为通过评审；

- 打分项目包括：

- 1、桌面程序的制作完成度                   10分

- 2、对直肠癌患者的自动识别程度             10分

- 3、医生医嘱过程中主动呈现建议界面         10分

- 4、所生成诊疗建议与我国诊疗指南的相符程度 20分

- 5、所生成诊疗方案的完善程度以及参考文献的正确性

- 20分

- 6、对医生的诊疗水平是否有明显帮助         10分

- 7、对医生正常工作是否有干扰               10分

- 8、系统今后升级的可行性等                 10分

- 研发金额的组成

- 一个病种（直肠癌人工智能主动型诊疗辅助决策系统）研发金额最高限价50万元，组成包括：

- 医学专家劳务费  30万元

- 桌面程序编写    10万元

- 云HIS端口对接  4万元

- 系统测试及评审  4万元

- 税费及其他      2万元

- 成果归属

- 如履行本合同所产生的研究成果取得专利，甲乙双方均有权独立实施该专利并分别获取各自收益；

- 如未取得专利，双方亦享有使用（自己或授权他人使用）本项目研究成果及获取收益的权利，双方有权无偿利用履行本合同所产生的研究成果进行科研的权利。